1. Előzmények

Kantar Hoffman Kft. felkérte a FRISk IT Solutions Kft.-t  egy olyan nyilvántartás elkészítésére, ami:

- Ami lefedi a Kantar Hoffman szolgáltatásait

- Amiből naprakész management KPI-ok olvashatóak, amik dashboard formátumban lekérhetők

- Képes alvállalkozói adatok kezelésére

- Árazáshoz automatikus ajánlásokat tesz (előkalkuláció és utókalkuláció)

- Kedvezményrendszereket és kedvezményeket nyilvántartja

2. Ajánlat tárgya

Az előzetes konzultáció alapján a rendszernek az alábbi folyamatot kell támogatnia:

A rendszer alapegysége: nyilvántartó szám. Minden ajánlat egy ajánlatnyilvántartó szám kiosztásával indul. Ez alapján egy ajánlat/projekt 4 modulon mehet keresztül:

- Szakasz1: maga a kiinduló ajánlatkészítésnek a folyamatát támogató modul. Ezt a modult a szakmai vezető tölti ki. A modul fő célja, hogy az ajánlatadás folyamatát leegyszerűsítse – lépés-sorozat folyamaton keresztül a rendszer mindig az ajánlatadáshoz szükséges adatok és dokumentumokat kéri be. A modulban legyenek „gyorsító sávok”, azaz olyan ajánlatíró sablonok, ahol minimális adatot kell felvinni, a modul automatikusan kiszámol minden szükséges kalkulációt az ajánlatadáshoz. Viszont a modult fel kell készíteni nagyon egyedi, speciális ajánlatok készítéséhez.   Ennek alapja a Kantar által már elkészített excel táblázat. Szakasz 1 akkor zárul le, amikor kimegy az ajánlat.

- Szakasz2: ez az ajánlat véglegesítése szakasz. Itt elsődleges cél a verziók szerkesztése és tárolása. Ebben a szakaszban nem minden tétel módosítható, a rendszernek tudnia kell, hogy mely tételek módosíthatók és melyek nem. Szakasz 2 akkor zárul le, amikor elfogadásra vagy elutasításra kerül az ajánlat.

- Szakasz3: maga a megvalósítás szakasza, illetve a rendszer elsődleges célja a projekt státuszának követése. Egy opcionális funkció lehet majd, hogy tárolásra kerülnek a projektre ténylegesen ráfordított erőforrások. A szakasz akkor zárul le, amikor a projekt leszállításra került.

- Szakasz4: a számlázási szakasz. Ezt a modult elsődlegesen a pénzügy használja, a pénzügy viszi fel a számlázási és fizetési adatokat. Itt kerül lezárásra maga a nyilvántartási szám.

A rendszerterv a projekt első szakaszának végén készül el. A fenti diagram egy vázlat, ami a rendszer működéséhez szükséges legfontosabb elemeket mutatja.

A rendszer egyik fontos eleme az ajánlatíró receptúra, ami egy részletes leírása a különböző ajánlati csomagoknak. E valójában egy összetett szabályrendszer, ami alapján a szakasz1-ben és részben szakasz2-ben az ajánlatok elkészíthetők.

Ugyancsak fontos része lehet partner és alvállalkozói adatbázis.

A rendszer központi adatbázisa tárolja az összes ajánlat adatbázisát. A rendszer minden releváns információt itt tárol. Ez az adatbázis a forrása a KPI-ket mutató dashboardnak, ahol a felhasználók által definiált riportok találhatók.

3. Elvégzendő feladatok

A rendszer megvalósításához az alábbi feladatok szükségesek.

1. Előkészítés és tervezés

Feladatok:

- részletes követelményfelmérés workshopok keretében

- Excel kalkulációs logika elemzése és formalizálása

- rendszerarchitektúra megtervezése

- adatmodell kialakítása

- workflow (4 stáció) részletes specifikációja

- Docker alapú környezet kialakítása

- Stage és Production környezet elkülönítése

- CI/CD pipeline implementálása

- alap monitoring és logolás beállítása

Technológia: Docker, GitHub Actions

Eredmény: Jóváhagyott rendszerterv

2. Ajánlatkészítő modul (Szakasz 1)

Feladatok:

- Nyilvántartó kezelő adatbázis kialakítása – rugalmas architekt (pl. json alapú logika)

- ajánlatkészítési workflow implementálása, azaz step-by-step felület elkészítése (egyedi és sablon)

- Excel-alapú kalkulációk backend logikává alakítása (python kódra fordítás) – mikor milyen lépés következik

- sablon alapú ajánlatkészítő panelek fejlesztése (“gyorsító sávok”)

- dokumentumok és bemeneti adatok kezelése – alapadatbázis kialakítása

Technológia: Python (üzleti logika), PostgreSQL

Eredmény: Workflow leírás

3. Árkalkulációs rendszer fejlesztése (Szakasz 1)

Feladatok:

- belső munkaórák számítása

- alvállalkozói költségek kezelése

- többdimenziós kalkuláció (költség, ajánlati ár)

- összesítő táblák generálása

Technológia: Python, PostgreSQL

Eredmény: tesztelhető ajánlatkészítő modul

****************   A 3. lépés után az ajánlat készítő modul tesztelhető *****************

4. Ajánlat verziókezelő modul fejlesztése (Szakasz 2)

Feladatok:

- ajánlat verziók kezelése

- historikus adatok tárolása

- változások auditálása

Technológia: Python, PostgreSQL

Eredmény: tesztelhető szakasz 2 modul

5. Projekt dokumentum kezelő (Szakasz 3)

Feladatok:

- projekt státuszok kezelése

- projekt dokumentumok felvitele

- opcionális erőforrás nyilvántartás

- TIG és egyéb adatok felvitele

Technológia: Python, PostgreSQL

Eredmény: tesztelhető szakasz 3 modul

6. Pénzügyi modul (Szakasz 4)

Feladatok:

- számlázási adatok kezelése

- pénzügyi státuszok követése

- projekt lezáró funkció fejlesztése

Technológia: Python, PostgreSQL

Eredmény: tesztelhető szakasz 4 modul

7. Adminisztrációs modul, backend fejlesztése

Feladatok:

- Excel-alapú kalkuláció backend paraméterezése, ennek részeként óradíjak és kalkulációs paraméterek kezelése

- ügyfél adatbázis kezelése

- alvállalkozók kezelése

- rendszer konfigurációs felület kialakítása

- felhasználói jogosultságok kezelése

Technológia: Python (benne Django csomag használata), PostgreSQL

Eredmény: backend menedzselő modul

8. Dashboard és riporting

Feladatok:

- KPI számítások backend oldalon

- aggregált adatok előállítása

- interaktív dashboard felület kialakítása

- egyéni és vezetői riportok

Technológia: Python Bokeh, Streamlit, Matplotlib

Eredmény: Bokeh dashboard, automatikus KPI mérő rendszer

9. Tesztelés

Feladatok:

- unit tesztek (üzleti logika)

- integrációs tesztek (API)

- end-to-end tesztek (folyamatok)

- felhasználói tesztelés (UAT)

- Rendszer teljeskörű dokemtnálása

Technológia: pytest

Eredmény: Tesztjegyzőkönyv, Rendszer dokumentáció, Felhasználói kézikönyv

4. Technológia, architektúra

A rendszer fejlesztésének célja egy olyan integrált projekt- és ajánlatkezelő platform kialakítása, amely támogatja a teljes üzleti folyamatot az ajánlatkészítéstől a projekt lezárásáig, beleértve a pénzügyi és riporting funkciókat is.

A fejlesztés során kiemelt szempont:

- a meglévő működés támogatása (nem teljes újratervezése)

- az Excel-alapú logikák digitalizálása

- skálázható és fenntartható rendszer kialakítása

Technológiai alapok

A rendszer az alábbi technológiai stack-re épül:

Backend

- Python alapú backend

- FastAPI keretrendszer

Frontend

- komponens alapú UI kialakítás

Adatbázis

- PostgreSQL relációs adatbázis

- tranzakcióbiztos működés

- komplex lekérdezések támogatása

Fejlesztési módszertan

A projekt megvalósítása Agile (Scrum) módszertan szerint történik:

- 2 hetes sprintek

- folyamatos demók

- backlog alapú fejlesztés

- üzleti validáció minden iteráció végén

Környezetek

A rendszer az alábbi környezetekkel kerül kialakításra:

- Fejlesztői környezet (lokális Docker)

- Stage környezet (tesztelésre)

- Production környezet (éles működés)

fennmaradó 5% pedig három hónappal a projekt teljesítése után.